**SÃO PAULO TECH SCHOOL**

DANIEL SENA SANTOS  
ERICK SOO HO LEE  
EVERTON BARBOSA  
GABRIEL LIMA  
GUSTAVO CASTRO

LEANDRO BONETO

**SPRINT REVIEW – PLANEJAMENTO SEMANAL**

“Grupo 08”

SÃO PAULO

2024

**SÃO PAULO TECH SCHOOL**

DANIEL SENA SANTOS

ERICK SOO HO LEE  
EVERTON BARBOSA  
GABRIEL LIMA  
GUSTAVO CASTRO  
LEANDRO BONETO

**SPRINT REVIEW – PLANEJAMENTO SEMANAL**

“Grupo 08”

Retrospecção semanal apresentada a aula de pesquisa e inovação, da São Paulo Tech School, como parte dos requisitos necessários para conclusão do projeto.

Orientador: Prof. Frizza

SÃO PAULO

2024

**SPRINT REVIEW**: - Product Owner: Daniel Sena   
  
**O QUE FOI PLANEJADO:**  
- Inserção dos registros do sensor no MySql via API – (Responsável: Erick Lee)   
- Finalização do site estático (Cadastro) – (Responsável: Gustavo Castro)   
- Finalização do site estático (Login) – (Responsável: Daniel Sena)   
- Finalização do site estático (Simulador Financeiro) – (Responsável: Leandro

Bonetto)   
- API configurada (variáveis ajustadas) – (Responsável: Gabriel Lima)   
- Backlog finalizado - (Responsável: Everton Barbosa)   
- Finalizar documentação - (Responsável: Erick Lee)   
- Implementação do banco de dados no Linux (máquina virtual) - (Responsável:

Leandro Bonetto)   
- Diagrama de Solução Técnica – (Responsável: Daniel Sena)   
- Planilha de Risco – (Responsável: Everton Barbosa)  
  
  
**O QUE FOI EXECUTADO DO PLANEJAMETO:**  
- Inserção dos registros do sensor no MySql via API – (Responsável: Erick Lee)   
- Finalização do site estático (Cadastro) – (Responsável: Gustavo Castro)   
- Finalização do site estático (Login) – (Responsável: Daniel Sena)  
- API configurada (variáveis ajustadas) – (Responsável: Gabriel Lima)   
- Backlog finalizado - (Responsável: Everton Barbosa)   
- Diagrama de Solução Técnica – (Responsável: Daniel Sena)  
- Finalizar documentação - (Responsável: Erick Lee)   
- Implementação do banco de dados no Linux (máquina virtual) - (Responsável:

Leandro Bonetto)   
- Planilha de Risco – (Responsável: Everton Barbosa)  
  
  
  
  
  
  
**O QUE FOI EXECUTADO FORA DO PLANEJAMENTO:**  
- Validação Modelagem lógica  
- Inicio do Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local  
  
  
**O QUE NÃO FOI EXECUTADO DO PLANEJAMENTO:**  
- Finalizar ajustes na documentação - (Responsável: Erick Lee)  
- Finalização do site estático (Simulador Financeiro) – (Responsável: Leandro

Boneto)   
  
  
**PLANEJAMENTO DA SEMANA 10/10 – 17/10:**- Especificação da Dashboards - (Responsável: Daniel Sena)  
- Finalizar o Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) – Local - (Responsável: Gabriel Lima)  
- Validar a solução técnica - (Responsável: Erick Lee)

- Métricas KPI´S - (Responsável: Erick Lee)  
- Iniciar criação da apresentação PPTX - (Responsável: Gustavo Castro)  
- Validar documentação - (Responsável: Daniel Sena)  
- Finalização do site estático (Simulador Financeiro) – (Responsável: Leandro Boneto)  
- Organização das ferramentas de gestão - (Responsável: Everton Barbosa)